| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ## ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ## ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ### ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ.Υ. |  |  | Ιωάννινα, 2 Δεκεμβρίου 2020 Aριθμ. Πρωτ. : οικ. 155343 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση | : | Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα |  |  |
| Τηλεφ. | : | 2651360339 |  |  |
| Fax | : | 2651360341 |  |  |
| Ιστοσελίδα Email Πληροφορίες | : : : | www.apdhp-dm.gov.gr antonismav@apdhp-dm.gov.gr. Αντώνιος Μαυράκος |  |  |

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2020.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

- Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

- Τις διατάξεις της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».

- Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

- Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α΄) και ισχύει.

- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄)  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει.

- Την  με αριθμ. 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/Β΄/11-08-2017) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής  Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης περί «καθορισμού ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».

- Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

- Τις διατάξεις του ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

- Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

- Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος», όπως ισχύει µε το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

- Την με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ««Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

- Την με αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

- Την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) Απόφαση της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας Σύμβασης κάτω των ορίων των Οδηγιών».

- Την υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016».

- Την με αριθμ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (ΦΕΚ 173/Α΄) Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».

- Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄)  «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Τις διατάξεις του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – καταπολέµηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κι άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30-5-1997)  «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ειδικότερα των άρθρων 16 και  67A, 71 όπως προστέθηκαν και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 40 και 41 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντολογική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ισχύουν σήμερα.

- Ο Ν. 4178/7-8-2013 (ΦΕΚ 174 Α /8-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» αρθ. 38.

- O Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020). «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

- Την με αριθμ.13912/15-05-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017).

- Την υπ' αριθμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ:9Σ2Κ46Ψ844-0ΓΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου.

- Την ανάγκη εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2020.

- Η με αριθμ. πρωτ.186083/27-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΞΧ3ΟΡ1Γ-ΟΔΝ)  Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας   «Παροχή  εξουσιοδότησης  υπογραφής  διοικητικών  πράξεων  και  εγγράφων «Με  εντολή Συντονιστή  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Ηπείρου−  ∆υτικής Μακεδονίας» στον  Προϊστάµενο Γενικής ∆ιεύθυνσης  Εσωτερικής  Λειτουργίας,  στον  Προϊστάµενο  της  ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικού  καθώς  και στους Προϊσταµένους των Τµηµάτων αυτής»

- Την με αριθμ. 04/2020 (Αριθμ. πρωτ./12-08-2020, ΑΔΑ:6ΛΝΧΟΡ1Γ-9Ν7), ΑΔΑΜ:20PROC007173760 ) Διακήρυξη.

- Την με αριθμ. 107043/03-09-2020 (ΑΔΑ:6ΑΥ9ΟΡ1Γ-Σ2Χ) Απόφαση της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. περί «Έγκρισης αποτελέσματος αξιολόγησης και κατακύρωσης του Ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη 04/2020).

- Το γεγονός ότι για όλα τα δεκαεννέα (19) τμήματα με προϋπολογισθείσα αξία εκατό πενήντα τεσσάρων  χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ και δεκαέξι λεπτών (154.902,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,  από τα οποία τα εκατό έντεκα χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (111.195,71€) θα διατεθούν από τις πιστώσεις προϋπολογισμό εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 2279) και τα σαράντα τρεις χιλιάδες επτακόσια έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (43.706,50€) θα διατεθούν  από τις πιστώσεις του τακτικού  προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [Φορέας. 1903, Ε.Φ. 999.01 - Αριθµός Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ) 3110189001 οικονομικού έτους 2020, ο διαγωνισμός απέβη άγονος   δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά.

- Την με αριθμ. 141164/03-11-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΧΣΟΡ1Γ-2ΜΦ Απόφαση της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. περί  προσφυγής σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2020. όπως περιγράφονται τα τμήματα στην αριθμ. 04/2020.

- Την με αριθμ. 149586/19-11-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΛΜΟΡ1Γ-ΘΒΙ) Απόφαση της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. περί «Έγκρισης αποτελέσματος αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία καιι τα δεκαεννέα (19) τμήματα απέβησαν άγονα δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

- Τις υπ' αριθμ. 3525/25-11-2020 (ΑΔΑ:6ΝΜΒΟΡ1Γ-53Γ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

- Την ανάγκη εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2020.

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

- Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού εκατό πενήντα τεσσάρων  χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ και δεκαέξι λεπτών (154.902,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

- Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ως εξής:

Α) Τα χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου

| Α/Α | Δήμος- Περιοχή | Αρ.πρωτ. κατεδάφισης ή έκθεση αυτοψίας | Υπόχρεοι για την βεβαίωση του κόστους κατεδάφισης | Προϋπολογι-σμός με ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας Μπέλλα Βράκα, Κάρβουνο, Δ.Δ. Συβότων | 2/19.04.2011 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Τσίλης Ιωάννης | 3.436,04 |
| 2 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας Αγία Παρασκευή Δ.Δ.Πλαταριάς | 2/26.07.2010 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Αναστασίου Κωνσταντίνος του Χρήστου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ") | 38.812,00 |
| 3 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας «Αγία Παρασκευή» Δ.Δ. Πλαταριάς | 1/26-08-2016 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Σούφης Πέτρος του Βασιλείου (Plataria Beach) | 52.207,67 |
| 4 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΜΑΛΙ ΜΠΑΡΔΙ | Υπ΄αριθμ. 63393/6-5-2019 απόφαση Συντονιστή ΑΔΗ-ΔΜ | Άγγελος Λώλος (απεβιώσας) , Σταματία χα Αγγέλου Λώλου κάτοικος Ηγουμενίτσας | 16.740,00 |
|  | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΒΙΓΛΑ Η΄ ΒΙΓΛΙΖΑ |  | Χρήστος Γ.Σούφης κάτοικος Μαργαριτίου |  |

Β) Τα χρηματοδοτούμενα από τον τακτικό προϋπολογισμό της Απ.Δ.Ηπ.Δ.-Μ.

| Α/Α | Δήμος- Περιοχή | Αρ.πρωτ. κατεδάφισης ή έκθεση αυτοψίας | Υπόχρεοι για την βεβαίωση του κόστους κατεδάφισης | Προϋπολογι-σμός με ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Δ. Ιωαννιτών παρόχθια περιοχή λίμνης Παμβώτιδας Στρ.Παπάγου 26 (Αχινός) | 2/29.02.2016 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Δόσης Χρήστος, σύμφωνα με αρ.πρωτ.74676/17-9-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων | 2.058,40 |
| 6. | Δ. Δωδώνης Θέση Μάνδρες Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Ζώνη Α | από 17-03-2010 έκθεση αυτοψίας | Δήμος Νικόλαος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 2.910,53 |
| 7. | Δ. Ιωαννιτών Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων | από 04-03-2015 έκθεση αυτοψίας | Αράπη Ελευθερία του Σταύρου (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | 2.425,44 |
| 8. | Δ. Ιωαννιτών, Φιλίτη 5, Ιωάννινα | από 14-07-2016 έκθεση αυτοψίας | Αναστασίου Ελένη (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | 186,00 |
| 9. | Δ Ιωαννιτών, Πλ. Νεομάρτυρος Γεωργίου | από 25-08-2016 έκθεση αυτοψίας | Αποστολίδης Γεώργιος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 186,00 |
| 10. | Δ. Ιωαννιτών, Καλλάρη 35, Ιωάννινα | από 26-7-2016 έκθεση αυτοψίας | Παπαλέξη Μαριλένα (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | 310,00 |
| 11. | Δ. Ηγουμενίτσας Θέση «Μπέλα Βράκα» παραλίας Συβότων (πλησίον Ornella) | αρ.1/15.03.2011 πρωτόκολλο κατεδάφισης | Δεν διευκρινίζεται από Κτηματική | 5.952,00 |
| 12. | Δ. Πρεσπών Τ.Κ. Αγ. Γερμανού | από 10-10-2016 έκθεση αυτοψίας (15/2016) | Καπουράνη Ελένη (φερόμενη κατασκευάστρια από την έκθεση αυτοψίας) | 700,00 |
| 13. | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Σκλήθρου | από 02-10-2012 και 06-12-12 έκθεση αυτοψίας (1/2013) | Κουκουράβα Ευαγγελία (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | 1.400,00 |
| 14. | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Νυμφαίου | από 10-05-2011 έκθεση αυτοψίας (56/2011) | Μίσσιος Αλέξανδρος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 600,00 |
| 15 | Δ. Φλώρινας Συνοικισμός Νεοφωτίστων Οδός Καλαμάρα | από 20-03-2013 και 19-05-14 εκθέσεις αυτοψίας 15/2014, 16/2014 (περ. Β & Γ), 17/2014, 19/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014, 25/2014 | Ναζίρ Όλγα, Hyska Zana, Τεφίκ Σοφία, Ράπος Αιμιλιανός, Άγνωστος, Θαλής Απόστολος (φερόμενοι ιδιοκτήτες από την έκθεση αυτοψίας) | 2.108,00 |
| 16. | Δ. Φλώρινας Συνοικισμός Νεοφωτίστων Οδός Καλαμάρα | από 20-03-2013 και 19-05-14 εκθέσεις αυτοψίας 16/2014 (περ. Α), 18/2014, 20/2014 | Ναζίρ Όλγα, Hyska Zana (φερόμενοι ιδιοκτήτες από την έκθεση αυτοψίας) | 19.799,08 |
| 17. | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Λεχόβου | από 17-07-2018 έκθεση αυτοψίας (13/2018) | Κάσσος Γεώργιος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 2.250,00 |
| 18. | Δ. Φλώρινας Τ.Κ. Μελίτης | από 30-10-2017 έκθεση αυτοψίας (1/2018) | Αδαμίδης Ευάγγελος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 1.612,00 |
| 19. | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Αμυνταίου | από 26-7-2017 έκθεση αυτοψίας(17/2017) όπως διορθώθηκε σε συνδυασμό με την από 2-8-2001 έκθεση αυτοψίας (24/2001) | Γεωργιάδης Λάζαρος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 1.209,00 |

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Δυνατότητα υποβολής – ισχύς – κριτήριο κατακύρωσης – νόμισμα – γλώσσα)

  - Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, παρακαλούνται να υποβάλουν  τις προσφορές τους  στη Διεύθυνση Οικονομικού, Βορ. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα. Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 07/12/2020.

  - Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα, όπως αναλύονται  στον ανωτέρω πίνακα της παρ. 2.

  - Προσφορές οι οποίες αναφέρονται σε μέρος και όχι στο σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, για το σύνολό κάθε τμήματος, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

  - Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  - Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

  - Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, για εκατόν είκοσι (120) από την επομένη διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

  - Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό πενήντα τεσσάρων  χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ και δεκαέξι λεπτών (154.902,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

  - Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση και τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  μέρος της, θα εφαρμόζονται οι κείμενες σχετικές διατάξεις.

  - Λοιπές πληροφορίες  παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα  Προμηθειών, Δ.Υ. & Κρ. Οχημάτων  (Βορείου Ηπείρου 20 – Ιωάννινα) – Τηλέφωνο:  2651360339 (Αντώνης Μαυράκος).

ΑΡΘΡΟ 3ο  :  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς της σύμβασης  που θα συναφθεί θα ξεκινάει από την υπογραφή της και έως και ως την 15 Δεκεμβρίου 2020.

ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 5ο :   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο   :   ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(Άρθρο 86 Ν.4412/2016)

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, στη Διεύθυνση Οικονομικού, Βορ. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα, μέχρι τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ., μετά το πέρας της οποίας ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή. Τις αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι αυτοπροσώπως ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο ή ταχυδρομικά. Η ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων των προσφορών θα αποδεικνύεται με τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται  μέσα σε καλά σφραγισμέvο φάκελο, στον  oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς :

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.

γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 			προσφορών).

ε.  Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Α.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ., Διεύθυνση Οικονομικού, Βορ. Ηπείρου 20, Τ.Κ. 45445, Ιωάννινα, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Με την υποβολή των προσφορών οι οικονομικοί φορείς καλούνται να προσκομίσουν ταυτόχρονα τα εξής δικαιολογητικά:

- Για ποσά έως 20.000 € χωρίς το Φ.Π.Α. οι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, δηλ. ότι δεν έχουν καταδικασθεί για τα αδικήματα της παρ. 1 άρθρου 73.

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, για ποσά άνω των 20.000 € χωρίς Φ.Π.Α.

- Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, το οποίο να καλύπτει και το διάστημα ισχύος της προσφοράς.

- Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, το οποίο να καλύπτει και το διάστημα ισχύος της προσφοράς.

- Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο  :  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

- Είδος – Ποσότητα-Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός

Α) Τα χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου

| Α/Α | Δήμος- Περιοχή | Αρ.πρωτ. κατεδάφισης ή έκθεση αυτοψίας | Υπόχρεοι για την βεβαίωση του κόστους κατεδάφισης | Προϋπολογι-σμός με ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας Μπέλλα Βράκα, Κάρβουνο, Δ.Δ. Συβότων | 2/19.04.2011 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Τσίλης Ιωάννης | 3.436,04 |
| 2 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας Αγία Παρασκευή Δ.Δ.Πλαταριάς | 2/26.07.2010 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Αναστασίου Κωνσταντίνος του Χρήστου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ") | 38.812,00 |
| 3 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας «Αγία Παρασκευή» Δ.Δ. Πλαταριάς | 1/26-08-2016 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Σούφης Πέτρος του Βασιλείου (Plataria Beach) | 52.207,67 |
| 4 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΜΑΛΙ ΜΠΑΡΔΙ | Υπ΄αριθμ. 63393/6-5-2019 απόφαση Συντονιστή ΑΔΗ-ΔΜ | Άγγελος Λώλος (απεβιώσας) , Σταματία χα Αγγέλου Λώλου κάτοικος Ηγουμενίτσας | 16.740,00 |
|  | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΒΙΓΛΑ Η΄ ΒΙΓΛΙΖΑ |  | Χρήστος Γ.Σούφης κάτοικος Μαργαριτίου |  |

Β) Τα χρηματοδοτούμενα από τον τακτικό προϋπολογισμό της Απ.Δ.Ηπ.Δ.-Μ.

| Α/Α | Δήμος- Περιοχή | Αρ.πρωτ. κατεδάφισης ή έκθεση αυτοψίας | Υπόχρεοι για την βεβαίωση του κόστους κατεδάφισης | Προϋπολογι-σμός με ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Δ. Ιωαννιτών παρόχθια περιοχή λίμνης Παμβώτιδας Στρ.Παπάγου 26 (Αχινός) | 2/29.02.2016 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Δόσης Χρήστος, σύμφωνα με αρ.πρωτ.74676/17-9-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων | 2.058,40 |
| 6. | Δ. Δωδώνης Θέση Μάνδρες Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Ζώνη Α | από 17-03-2010 έκθεση αυτοψίας | Δήμος Νικόλαος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 2.910,53 |
| 7. | Δ. Ιωαννιτών Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων | από 04-03-2015 έκθεση αυτοψίας | Αράπη Ελευθερία του Σταύρου (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | 2.425,44 |
| 8. | Δ. Ιωαννιτών, Φιλίτη 5, Ιωάννινα | από 14-07-2016 έκθεση αυτοψίας | Αναστασίου Ελένη (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | 186,00 |
| 9. | Δ Ιωαννιτών, Πλ. Νεομάρτυρος Γεωργίου | από 25-08-2016 έκθεση αυτοψίας | Αποστολίδης Γεώργιος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 186,00 |
| 10. | Δ. Ιωαννιτών, Καλλάρη 35, Ιωάννινα | από 26-7-2016 έκθεση αυτοψίας | Παπαλέξη Μαριλένα (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | 310,00 |
| 11. | Δ. Ηγουμενίτσας Θέση «Μπέλα Βράκα» παραλίας Συβότων (πλησίον Ornella) | αρ.1/15.03.2011 πρωτόκολλο κατεδάφισης | Δεν διευκρινίζεται από Κτηματική | 5.952,00 |
| 12. | Δ. Πρεσπών Τ.Κ. Αγ. Γερμανού | από 10-10-2016 έκθεση αυτοψίας (15/2016) | Καπουράνη Ελένη (φερόμενη κατασκευάστρια από την έκθεση αυτοψίας) | 700,00 |
| 13. | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Σκλήθρου | από 02-10-2012 και 06-12-12 έκθεση αυτοψίας (1/2013) | Κουκουράβα Ευαγγελία (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | 1.400,00 |
| 14. | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Νυμφαίου | από 10-05-2011 έκθεση αυτοψίας (56/2011) | Μίσσιος Αλέξανδρος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 600,00 |
| 15 | Δ. Φλώρινας Συνοικισμός Νεοφωτίστων Οδός Καλαμάρα | από 20-03-2013 και 19-05-14 εκθέσεις αυτοψίας 15/2014, 16/2014 (περ. Β & Γ), 17/2014, 19/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014, 25/2014 | Ναζίρ Όλγα, Hyska Zana, Τεφίκ Σοφία, Ράπος Αιμιλιανός, Άγνωστος, Θαλής Απόστολος (φερόμενοι ιδιοκτήτες από την έκθεση αυτοψίας) | 2.108,00 |
| 16. | Δ. Φλώρινας Συνοικισμός Νεοφωτίστων Οδός Καλαμάρα | από 20-03-2013 και 19-05-14 εκθέσεις αυτοψίας 16/2014 (περ. Α), 18/2014, 20/2014 | Ναζίρ Όλγα, Hyska Zana (φερόμενοι ιδιοκτήτες από την έκθεση αυτοψίας) | 19.799,08 |
| 17. | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Λεχόβου | από 17-07-2018 έκθεση αυτοψίας (13/2018) | Κάσσος Γεώργιος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 2.250,00 |
| 18. | Δ. Φλώρινας Τ.Κ. Μελίτης | από 30-10-2017 έκθεση αυτοψίας (1/2018) | Αδαμίδης Ευάγγελος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 1.612,00 |
| 19. | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Αμυνταίου | από 26-7-2017 έκθεση αυτοψίας(17/2017) όπως διορθώθηκε σε συνδυασμό με την από 2-8-2001 έκθεση αυτοψίας (24/2001) | Γεωργιάδης Λάζαρος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | 1.209,00 |

- Ποιότητα (Τεχνικές προδιαγραφές)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

| Δήμος | Πρωτόκολλο κατεδάφισης στοιχεία κατόχου | Απόφαση κατεδάφισης | Περιοχή | Είδος αυθαιρέτων | Χαρακτηρισμός έκτασης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας | 1 /26-08-2016 Σούφης Πέτρος του Βασιλείου (Plataria Beach) | αρ. πρωτ. 93097/03-07-2019 (ΑΔΑ:Ω2ΗΙΟΡ1Γ-7Ξ2) | «Αγία Παρασκευή» Δ.Δ. Πλαταριάς Δήμου Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας, | Α. Προβλήτα μήκους περίπου 34.00 μέτρων και μέσου πλάτους (στέψης) 6.00 μέτρων και εμβαδού 199.80 τ.μ. Β. Προβλήτα μήκους 12.00 μέτρων και μέσου πλάτους (στέψης) περίπου 3.30 μέτρων και εμβαδού 40.80 τ.μ. Γ) Προβλήτα πλησίον της πρώτης από βράχους, μήκους 12.00 μέτρων και μέσου πλάτους 1.40 μέτρων και εμβαδού 16.00 τ.μ. Δ) Γλίστρα περίπου 3.00 μέτρα εντός της θάλασσας μεταξύ πρώτης και τρίτης προβλήτας, εμβαδού 23.00 τ.μ. ενώ η υπόλοιπη έκταση έμπροσθεν της γλίστρας μέχρι την δυτική είσοδο της ιδιοκτησίας εμβαδού 135.00 τ.μ. είναι τσιμεντροστρωμένη. Ε) Πέτρινο τοιχίο από 1.00 έως 5.00 μέτρα απόσταση από την ακτογραμμή, μήκους 85.00 μ., πλάτους 0.30 μ. και ύψους 0.40 μ. Στ) Έτερο πέτρινο τοιχίο σε απόσταση 6.50 μέτρων της ακτογραμμής, μήκους περίπου 60.00 μέτρων,πλάτους 0.50 μ. και μέσου ύψους 1.10 μέτρων. Ζ) Τσιμεντένια βάση διαστάσεων 7.00Χ2.20 μέτρων εμβαδού 15.40 τ.μ. και επί αυτής ξύλινα αποδυτήρια διαστάσεων 3.00Χ2.00 μέτρων, εμβαδού 6.00 τ.μ. (μη μόνιμη κατασκευή). Η) Σε τμήμα εμβαδού 42.50 τ.μ. υπάρχει ξύλινο μπαρ με τραπεζοκαθίσματα. | Αιγιαλός και θαλάσσιος χώρος |
|  | 2/19.04.2011 Τσίλης Ιωάννης | αρ. πρωτ.88911/25-6-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΨΝΟΡ1Γ-3ΒΖ) | Μπέλλα Βράκα, Κάρβουνο, Δ.Δ. Συβότων | ξύλινη σκάλα ξύλινες εξέδρες | Αιγιαλός και θαλάσσιος χώρος |
|  | 2/26.07.2010 Αναστασίου Κωνσταντίνος του Χρήστου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ") | αρ. πρωτ.93111/03-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΕΞΟΡ1Γ-2Ρ6) | Αγία Παρασκευή Δ.Δ.Πλαταριάς | τοίχος αντιστήριξης, επιχωμάτωση βράχων εντός της θάλασσας κλπ. | Αιγιαλός και θαλάσσιος χώρος |
| Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας | Άγγελος Λώλος (απεβιώσας) , Σταματία χα Αγγέλου Λώλου κάτοικος Ηγουμενίτσας | αρ. πρωτ.1940/7-7-1998 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου | «Μάλι Μπάρδι» Δήμος Ηγουμενίτσας | Α) Ισόγειο κτίσμα από σιδηροκατασκευές (αποθηκευτικός χώρος) Β) κοντέινερ, Γ) Μεταλλική πέργκολα και Δ) Μεταλλική περίφραξη. Ε) Εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός. | Δασική έκταση κηρυγμένη αναδασωτέα με την 100/15-1-1997 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Θεσπρωτίας (ΦΕΚ 39 τ.Δ΄) |
|  | Χρήστος Γ.Σούφης κάτοικος Μαργαριτίου | αρ. πρωτ.1941/7-7-1998 Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου | «Βίγλα ¨η Βίγλιζα» Δήμος Ηγουμενίτσας | Α) Δύο κολώνες από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 0,30μ*0,30μ και ύψους 2,0μ. Β)Δίφυλλη ανοιγόμενη θύρα εισόδου κατασκευασμένη από πλαίσιο μεταλλικών σωλήνων ορθογώνιας διατομής με μεταλλικό πλέγμα και διαστάσεων μήκους 2,30μ (2*1,15μ) και ύψους 2,20μ.. Γ)Τμήμα περίφραξης μήκους 3,10μ. και ύψους 2,00μ. από μεταλλικό πλέγμα (5*10εκ) σε πλαίσιο σωλήνων-κοιλοδοκών ορθογώνιας διατομής, στην είσοδο της περιφραγμένης έκτασης ανάμεσα στις δύο κολώνες από σκυρόδεμα. Δ)Περίφραξη από συρματόπλεγμα και μεταλλικούς πασσάλους, μήκους 131μ. και ύψους 1,50μ. περίπου. | Δασική έκταση κηρυγμένη αναδασωτέα με την 100/15-1-1997 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Θεσπρωτίας (ΦΕΚ 39 τ.Δ΄) |

ΠΙΝΑΚΑΣ Β :  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

| Δήμος | Πρωτόκολλο κατεδάφισης ή έκθεση αυτοψίας στοιχεία κατόχου | Απόφαση κατεδάφισης | Περιοχή | Είδος αυθαιρέτων | Χαρακτηρισμός έκτασης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ιωαννιτών | 2/29.02.2016 αρ.πρωτ. κατεδάφισης Δόσης Χρήστος, σύμφωνα με αρ.πρωτ.74676/17-9-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων | Αρ. 27120/22-2-2019 Απόφαση Κατεδάφισης (ΑΔΑ: ΩΩΗ7ΟΡ1Γ-ΒΛΦ) | Δ. Ιωαννιτών παρόχθια περιοχή λίμνης Παμβώτιδας Στρ.Παπάγου 26 (Αχινός) | Α: Αυθαίρετη Κατασκευή (Μ,Ι,Κ,Λ,Μ): Ισόγεια κατασκευή -σκελετός: μεταλλικός και ξύλινος πακτωμένος σταθερά στο έδαφος - επιστέγαση: οροφή ξύλινη και επικάλυψη με ασφαλτικά κεραμίδια - δάπεδο: υπερυψωμένο περ.15 εκ. καλυμμένο με κεραμικά πλακίδια και ο υπαίθριος χώρος με επίστρωση ξυλείας Β: Υπόστεγο (1,2,3,4,1): ελαφριάς κατασκευής | Παρόχθια ζώνη λίμνης Παμβώτιδας |
|  | από 17-03-2010 έκθεση αυτοψίας Δήμος Νικόλαος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | Αρ. 48988/3-04-2019 Απόφαση Κατεδάφισης (ΑΔΑ:6ΘΤΜΟΡ1Γ-Ψ2Κ) | Δ. Δωδώνης Θέση Μάνδρες Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Ζώνη Α | ημιτελής ισόγεια οικοδομή από τούβλα διαστάσεων 10x 5,90 και συνολικό ύψος 4,20μ. με δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη | Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Ζώνη Α |
|  | από 04-03-2015 έκθεση αυτοψίας Αράπη Ελευθερία του Σταύρου (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | Αρ.48990/3-04-2019 Απόφαση Κατεδάφισης (ΑΔΑ: Ω02ΦΟΡ1Γ-ΞΙ4) | Δ. Ιωαννιτών Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων | Μεταλλικό στέγαστρο δίρριχτη μορφής με ξύλινη επικάλυψη και πισόχαρτο | ΚΧ (Μώλος Νήσου) |
|  | από 14-07-2016 έκθεση αυτοψίας Αναστασίου Ελένη (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | Αρ. 48983/3-04-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 601ΙΟΡ1Γ-ΕΕΩ) | Δ. Ιωαννιτών, Φιλίτη 5, Ιωάννινα | Σε ισόγειο καταστήματος: Αναδιπλούμενη τέντα (μεταλλική στήριξη και τεντόπανο | ΚΧ |
|  | από 25-08-2016 έκθεση αυτοψίας Αποστολίδης Γεώργιος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) | Αρ. 48979/3-04-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: ΩΞΜ8ΟΡ1Γ-Β5Φ) | Δ Ιωαννιτών, Πλ. Νεομάρτυρος Γεωργίου | Σε ισόγειο καταστήματος: Αναδιπλούμενη τέντα (μεταλλική στήριξη και τεντόπανο) | ΚΧ |
|  | από 26-7-2016 έκθεση αυτοψίας Παπαλέξη Μαριλένα (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) | Αρ. 48978/3-04-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: Ψ6ΒΣΟΡ1Γ-ΖΗΦ) | Δ. Ιωαννιτών, Καλλάρη 35, Ιωάννινα | Σε ισόγειο καταστήματος: 1) Αναδιπλούμενη τέντα (μεταλλική στήριξη και τεντόπανο & 2) τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας σε δώμα | ΚΧ |
| Ηγουμενίτσας | αρ.1/15.03.2011 πρωτόκολλο κατεδάφισης (Δεν διευκρινίζεται από Κτηματική, χρησιμοποιείται από ξενοδοχείο Ornella) | Αρ. οικ.31798/12-02-2020 Απόφαση κατεδάφισης | Δ. Ηγουμενίτσας Θέση «Μπέλα Βράκα» παραλίας Συβότων (πλησίον Ornella) | 1. Εξέδρα εμβαδού 148,74 τ.μ 2.Κλίμακα εμβαδού 8,92 τ.μ. 3.Πλακόστρωτη κατασκευή συνολικού εμβαδού 7,49 τ.μ. | χερσαία ζώνη λιμένα |
| Δ. Πρεσπών Τ.Κ. Αγ. Γερμανού | από 10-10-2016 έκθεση αυτοψίας (15/2016) Καπουράνη Ελένη (φερόμενη κατασκευάστρια από την έκθεση αυτοψίας) |  | Δ. Πρεσπών Τ.Κ. Αγ. Γερμανού (Μεταξύ των υπ΄αρίθμ 268 και 269 οικοπέδων) | Ισόγειος ανοικτός στεγασμένος βοηθητικός χώρος 62,72 τ.μ. | Ι.Χ. |
| Αμυνταίου | από 02-10-2012 και 06-12-12 έκθεση αυτοψίας (1/2013) Κουκουράβα Ευαγγελία (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) |  | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Σκλήθρου | 1. Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων. 2. Μετατροπή εξώστη σε ημιυπαίθριο. 3. Κατασκευή ημιυπαίθριου από κεραμοσκεπή 4. Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων. 5. Ανακατασκευή στέγης με διαφορετικές διαστάσεις από τα προβλεπόμενα στην Ο.Α. | Ι.Χ. |
|  | από 10-05-2011 έκθεση αυτοψίας (56/2011) Μίσσιος Αλέξανδρος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Νυμφαίου | Αντικατάσταση σκούρων (παντζουριών) 1ου ορόφου με σκούρα αλουμινίου | Ι.Χ. |
|  | από 17-07-2018 έκθεση αυτοψίας (13/2018) Κάσσος Γεώργιος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Λεχόβου | Τοίχος αντιστήριξης από λιθοδομή χωρίς άδεια στη θέση ξηρολιθοδομής | Ι.Χ. |
|  | από 26-7-2017 έκθεση αυτοψίας (17/2017) όπως διορθώθηκε σε συνδυασμό με την από 2-8-2001 έκθεση αυτοψίας (24/2001) |  | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Αμυνταίου | 1. κινητό προστέγασμα (τέντα) στηριζόμενο στην όψη του καταστήματος και επί του κοινόχρηστου δημοτικού πεζοδρομίου 2.τμήμα κινητού προστεγάσματος(τέντας) σε κοινόχρηστη δημοτική έκταση (πεζοδρόμιο) που βρίσκεται απέναντι από την επιχείρηση επί της πλατείας Μακρή | Κ.Χ. |
| Φλώρινας | από 20-03-2013 και 19-05-14 εκθέσεις αυτοψίας 1. 15/2014 2. 16/2014 (περ. Β & Γ) 3. 17/2014 4. 19/2014 5. 21/2014 6.22/2014 7. 23/2014 8.25/2014 Ναζίρ Όλγα, Hyska Zana, Τεφίκ Σοφία, Ράπος Αιμιλιανός, Άγνωστος, Θαλής Απόστολος (φερόμενοι ιδιοκτήτες από την έκθεση αυτοψίας) | 1. Αρ. 27103/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 6ΔΑ1ΟΡ1Γ-2Ε4) 2. Αρ. 27104/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 7ΧΑΦΟΡ1Γ-ΤΙΔ) 3. Αρ. 27105/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 6ΡΤ6ΟΡ1Γ-ΣΤ2) 4. Αρ. 27107/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 6ΟΜ2ΟΡ1Γ-ΤΘΠ) 5. Αρ. 27109/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 6ΤΗΦΟΡ1Γ-Υ3Η) 6. Αρ. 27110/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 9Ψ8ΘΟΡ1Γ-4ΝΡ) 7. Αρ. 27111/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: ΨΗΩ0ΟΡ1Γ-4Η3) 8. Αρ. 27112/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 6ΗΗΓΟΡ1Γ-ΝΙΞ) | Δ. Φλώρινας Συνοικισμός Νεοφωτίστων Οδός Καλαμάρα | 1. Ισόγειοι κλειστοί στεγασμένοι χώροι από λαμαρίνα 2. Περίφραξη από συρματόπλεγμα και ξύλινα στοιχεία 3. Κατασκευή ξύλινου υπόστεγου με επικάλυψη από λαμαρίνα 4. Περίφραξη από ξύλινους πασσάλους και λαμαρίνα 5. Ισόγειος κλειστός στεγασμένος χώρος από ξύλο και λαμαρίνα 6. Μεταλλική περίφραξη 7. Περίφραξη από συρματόπλεγμα | Κ.Χ. και Ι.Χ. |
|  | από 20-03-2013 και 19-05-14 εκθέσεις αυτοψίας 1. 16/2014 (περ. Α), 2. 18/2014, 3. 20/2014 Ναζίρ Όλγα, Hyska Zana (φερόμενοι ιδιοκτήτες από την έκθεση αυτοψίας) | 1. Αρ. 27104/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 7ΧΑΦΟΡ1Γ-ΤΙΔ) 2. Αρ. 27106/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 9Ρ2ΑΟΡ1Γ-Ε7Ο) 3. Αρ. 27108/22-02-2019 Απόφαση κατεδάφισης (ΑΔΑ: 664ΛΟΡ1Γ-ΕΛΣ) | Δ. Φλώρινας Συνοικισμός Νεοφωτίστων Οδός Καλαμάρα | 1. Ισόγεια κατοικία 2. Ισόγειοι στεγασμένοι χώροι | Κ.Χ. και Ι.Χ. |
|  | από 30-10-2017 έκθεση αυτοψίας (1/2018) Αδαμίδης Ευάγγελος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  | Δ. Φλώρινας Τ.Κ. Μελίτης | 1.Κατασκευή ισόγειου κλειστού στεγασμένου χώρου 2. Κατασκευή ισόγειου ανοιχτού στεγασμένου χώρου | Ι.Χ. |

Η παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο ή τους αναδόχους θα γίνεται με τους εξής όρους:

- Να τηρούνται οι εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή των εργαζομένων, την ασφάλεια τους, ιδίως σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

- Να τηρούνται οι υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

- Να τηρούνται οι υποχρεώσεις του ως προς τα αναφερόμενα στον Κανονισμό για κατεδαφίσεις κτιρίων της με αριθ. 54/38935/210.95 εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Ο ανάδοχος πρέπει να δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό διάστημα της διάρκειας εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται έπειτα από εντολή του ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει την παρουσία επιβλέποντος μηχανικού (Πολιτικός Μηχανικός κατηγορίας ΠΕ), στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών και σε κάθε συνεργείο που θα παρέχει υπηρεσίες, τα στοιχεία του οποίου (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) θα πρέπει έγκαιρα να έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή. Ο επιβλέπων μηχανικός θα τηρεί τα αναφερόμενα στο αρθ. 12 του «Κανονισμού για κατεδαφίσεις κτιρίων» (Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 54/38935/210.95), όπως ισχύει από 25-6-95 και θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους αρμόδιους υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής για την άμεση αντιμετώπιση πιθανόν προβλημάτων κλπ.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα κτίσματα θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 54/38935/210.95 «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτηρίων», με οποιαδήποτε μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα. Στη συνέχεια τα οικοδομικά απόβλητα θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου μετά την αποκομιδή των οικοδομικών αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους με τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών, αποκομιδή οποιουδήποτε δομικού στοιχείου εντοπιστεί, ώστε να επανέλθει το περιβάλλον στην προτέρα φυσική του κατάσταση.

- Ο ανάδοχος με την προσφορά του αποδέχεται ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και τη θέση των συνθηκών παροχής υπηρεσιών καθώς και των δυσκολιών λόγω της θέσεως των προς κατεδάφιση κατασκευών (προσβασιμότητα, κυκλοφοριακό, παρόδιες ιδιοκτησίες κ.τ.λ.), τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως αναφορικά με τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποσότητα και ποιότητα των υλών που μπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος, το είδος και τα μέσα ευκολίας που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.

- Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος α) ώστε μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις απαραίτητες και νόμιμες άδειες, β) να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, διαθέτοντας και τεχνικό ασφαλείας (τα στοιχεία του οποίου, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, θα πρέπει έγκαιρα να έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή), που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ.212/06, Π.Δ.149/06), γ) για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και δ) για οποιοδήποτε ατύχημα μηχανημάτων και προσωπικού.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή και να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύμβαση Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο. Σε περίπτωση που προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω είναι ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. Η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του, δικαιούται όμως να ελέγχει την τήρηση της ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβάσεις της.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων (Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης) σε ισχύ και θα καλύπτεται και η εκ του Νόμου ευθύνη του αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του εργοδότη και περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932 του ισχύοντος Α.Κ., προβλεπόμενη υποχρέωση του ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες κατεδάφισης, σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάλυψη οποιασδήποτε αστικής ευθύνης προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της αναθέτουσας αρχής και του προσωπικού αυτής, η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης, τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός παροχής υπηρεσιών παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του. Στην κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά και η εκ του άρθρου 922 του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της υπηρεσίας (ευθύνη προστήσαντος). Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του ανάδοχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κατεδάφισης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.

- Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και να είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, ώστε να εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις. Πρέπει να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν από τους υπεύθυνους της αναθέτουσας αρχής.

- Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της ομάδας παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ως ακατάλληλο για ανάρμοστη ή αντισυμβατική συμπεριφορά. Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση άμεσα και χωρίς αντιρρήσεις με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της ομάδας παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων ή εμπειρίας.

- Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης.

- Ο ανάδοχος πρέπει να εκτιμήσει όλους τους πιθανούς κινδύνους και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ασφάλειας και προστασίας καθώς και σε εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας αποκατάστασης.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων. Πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη διαθέσιμων φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών, καθώς και όλων των τηλεφώνων άμεσης ανάγκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, Αστυνομία, Νοσοκομεία κ.α.) σε όλα τα στάδια των εργασιών.

- Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά των εκάστοτε Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο, που βρίσκεται στο χώρο παροχής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, γάντια κλπ. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης, να διασφαλίσει την απομάκρυνση υλικών και τμημάτων των κατασκευών τα οποία δύναται να θρυμματιστούν και να εκτοξευτούν, όπως υαλοπίνακες, κιγκλιδώματα κλπ.

- Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης, όπως για παράδειγμα φορητά μέσα πυρόσβεσης και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για όλο το προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί και όπου απαιτείται να γίνεται διαβροχή των δασικών εκτάσεων.

- Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.

- Επίσης πρέπει να προβεί στην φύλαξη και επιτήρηση του χώρου του εργοταξίου καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και στον αποκλεισμό του, όταν θα πραγματοποιούνται πάσης φύσης εργασίες, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτομο μη σχετικό με τις εργασίες.

- Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων της κατεδάφισης, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία, που επιβλέπει τις εργασίες, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ.3 (εδ.β.3) του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/10 (Β'1312 ) καθώς και τα πιστοποιητικά παραλαβής αποβλήτων, τα δελτία αποστολής, τα ζυγολόγια και τα έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων.

- Σε ενδεχόμενη ύπαρξη παρακείμενων δικτύων της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, ύδρευσης κ.λπ., που ενδέχεται να επηρεαστούν από την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης, ο ανάδοχος οφείλει, αφού τα εντοπίσει, να ειδοποιήσει εγκαίρως τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την διακοπή των παροχών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή την μετατόπισή τους από τον ίδιο σε συνεργασία με αυτές. Επίσης οφείλει, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τους αντίστοιχους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις, για την επίσπευση των διαδικασιών διακοπής ή μετατόπισης και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες, χωρίς να του παρέχεται το δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω τυχόν καθυστερήσεων ή δυσχερειών και παράλληλα να ενημερώνει για τις ενέργειες του την αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία. Επιπλέον οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλαβών στις υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες, που θα συμβούν εξαιτίας των έργων.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και να υποβάλλει στην αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία φωτογραφίες με μέριμνα και δαπάνες του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από τη διαταγή του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγ.Κ.Α 20), όπως αυτή ισχύει σήμερα, ήτοι φωτογραφίες των αυθαιρέτων πριν και μετά την κατεδάφισή τους, οι οποίες θα συνιστούν μέρος του μητρώου της σύμβασης.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να διαθέτει μεταφορικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία για τις μετακινήσεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών του αντικειμένου από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της . Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς.

- Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

- Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της.

- Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αναθέτουσα αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 9ο :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει, για το ποσό των εκατό έντεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα ένός λεπτών (111.195,71€) τις πιστώσεις προϋπολογισμό εξόδων του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2020 (ΚΑΕ 2279) και το ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων επτακόσιων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (43.706,45€) τις πιστώσεις του τακτικού  προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας [Φορέας. 1903, Ε.Φ. 999.01 - Αριθµός Λογαριασμού Εξόδου (ΑΛΕ) 3110189001 οικονομικού έτους δυνάμει της υπ' αριθμ. 3525/25-11-2020 (ΑΔΑ:6ΝΜΒΟΡ1Γ-53Γ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Φόροι - Κρατήσεις

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως κάθε φορά ισχύουν, και τα  έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στις εγκαταστάσεις της Απ.Δ..Ηπ.-Δ.Μ. θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ειδικότερα η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :

1. Κράτηση ύψους 0,07%  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του ν. 4412/2016,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης για τις συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων ευρώ (1.000,00) ευρώ προ ΦΠΑ.  Η εν λόγω κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20% επί της αξίας του τέλους χαρτοσήμου.

2. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.

4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%, επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύµφωνα µε το άρθρο 64 παρ. 2 εδ. ββ του  ν. 4172/2013.

Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών,  στον Προμηθευτή θα γίνεται μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοθέντων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και με την προσκόμιση  των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτή είναι :

- Τιμολόγιο Πώλησης, με μέριμνα του προμηθευτή

- Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

- Ποινικό Μητρώο

- Πρωτόκολλο οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τον υπεύθυνο που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο

ΑΡΘΡΟ 10ο  :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Δεν απαιτείτε εγγύηση συμμετοχής

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης .

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης*, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν. 4412/2016)

* Ως αξία της σύμβασης  νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα/Υπηρεσία  για το οποίο γίνεται η προσφορά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 11ο  :  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

ΑΡΘΡΟ 12ο  :  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13ο :  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτων  Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών και Δ.Υ. (τηλ. 26513 60338, 339).

Μ.Ε.Σ.Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΝΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

(ανήκει στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

(Υποβάλλεται για κάθε Τμήμα προσφοράς)

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Οικονομικού –Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. & Κρ. Οχημάτων

Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΔΔΓΗΓ |
| ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ |  |
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ |  |
| Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |  |
| ΠΟΛΗ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |
| ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | Εκατόν είκοσι μέρες (120) μέρες από την επομένη της διενέργειας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος |

Ο υπογράφων........................................................σας γνωρίζουμε ότι για την ανάληψη της υπηρεσίας κατεδαφίσεων, όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση, η  οικονομική προσφορά μας για το Τμήμα με Α/Α…………… είναι η εξής:

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:

| Α/Α | Δήμος- Περιοχή | Αρ.πρωτ. κατεδάφισης ή έκθεση αυτοψίας | Υπόχρεοι για την βεβαίωση του κόστους κατεδάφισης | Προσφρά χωρίς ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας Μπέλλα Βράκα, Κάρβουνο, Δ.Δ. Συβότων | 2/19.04.2011 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Τσίλης Ιωάννης |  |
| 2 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας Αγία Παρασκευή Δ.Δ.Πλαταριάς | 2/26.07.2010 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Αναστασίου Κωνσταντίνος του Χρήστου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ") |  |
| 3 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας «Αγία Παρασκευή» Δ.Δ. Πλαταριάς | 1/26-08-2016 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Σούφης Πέτρος του Βασιλείου (Plataria Beach) |  |
| 4 | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΜΑΛΙ ΜΠΑΡΔΙ | Υπ΄αριθμ. 63393/6-5-2019 απόφαση Συντονιστή ΑΔΗ-ΔΜ | Άγγελος Λώλος (απεβιώσας) , Σταματία χα Αγγέλου Λώλου κάτοικος Ηγουμενίτσας |  |
|  | Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας ΒΙΓΛΑ Η΄ ΒΙΓΛΙΖΑ |  | Χρήστος Γ.Σούφης κάτοικος Μαργαριτίου |  |

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

| Α/Α | Δήμος- Περιοχή | Αρ.πρωτ. κατεδάφισης ή έκθεση αυτοψίας | Υπόχρεοι για την βεβαίωση του κόστους κατεδάφισης | Προσφρά χωρίς ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Δ. Ιωαννιτών παρόχθια περιοχή λίμνης Παμβώτιδας Στρ.Παπάγου 26 (Αχινός) | 2/29.02.2016 αρ.πρωτ. κατεδάφισης | Δόσης Χρήστος, σύμφωνα με αρ.πρωτ.74676/17-9-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων |  |
| 6 | Δ. Δωδώνης Θέση Μάνδρες Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, Ζώνη Α | από 17-03-2010 έκθεση αυτοψίας | Δήμος Νικόλαος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 7 | Δ. Ιωαννιτών Τ.Κ. Νήσου Ιωαννίνων | από 04-03-2015 έκθεση αυτοψίας | Αράπη Ελευθερία του Σταύρου (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 8 | Δ. Ιωαννιτών, Φιλίτη 5, Ιωάννινα | από 14-07-2016 έκθεση αυτοψίας | Αναστασίου Ελένη (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 9 | Δ Ιωαννιτών, Πλ. Νεομάρτυρος Γεωργίου | από 25-08-2016 έκθεση αυτοψίας | Αποστολίδης Γεώργιος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 10 | Δ. Ιωαννιτών, Καλλάρη 35, Ιωάννινα | από 26-7-2016 έκθεση αυτοψίας | Παπαλέξη Μαριλένα (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 11 | Δ. Ηγουμενίτσας Θέση «Μπέλα Βράκα» παραλίας Συβότων (πλησίον Ornella) | αρ.1/15.03.2011 πρωτόκολλο κατεδάφισης | Δεν διευκρινίζεται από Κτηματική, αλλά χρησιμοποιείται από το ξενοδοχείο Ornella |  |
| 12 | Δ. Πρεσπών Τ.Κ. Αγ. Γερμανού | από 10-10-2016 έκθεση αυτοψίας (15/2016) | Καπουράνη Ελένη (φερόμενη κατασκευάστρια από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 13 | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Σκλήθρου | από 02-10-2012 και 06-12-12 έκθεση αυτοψίας (1/2013) | Κουκουράβα Ευαγγελία (φερόμενη ιδιοκτήτρια από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 14 | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Νυμφαίου | από 10-05-2011 έκθεση αυτοψίας (56/2011) | Μίσσιος Αλέξανδρος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 15 | Δ. Φλώρινας Συνοικισμός Νεοφωτίστων Οδός Καλαμάρα | από 20-03-2013 και 19-05-14 εκθέσεις αυτοψίας 15/2014, 16/2014 (περ. Β & Γ), 17/2014, 19/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014, 25/2014 | Ναζίρ Όλγα, Hyska Zana, Τεφίκ Σοφία, Ράπος Αιμιλιανός, Άγνωστος, Θαλής Απόστολος (φερόμενοι ιδιοκτήτες από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 16 | Δ. Φλώρινας Συνοικισμός Νεοφωτίστων Οδός Καλαμάρα | από 20-03-2013 και 19-05-14 εκθέσεις αυτοψίας 16/2014 (περ. Α), 18/2014, 20/2014 | Ναζίρ Όλγα, Hyska Zana (φερόμενοι ιδιοκτήτες από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 17 | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Λεχόβου | από 17-07-2018 έκθεση αυτοψίας (13/2018) | Κάσσος Γεώργιος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 18 | Δ. Φλώρινας Τ.Κ. Μελίτης | από 30-10-2017 έκθεση αυτοψίας (1/2018) | Αδαμίδης Ευάγγελος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  |
| 19 | Δ. Αμυνταίου Τ.Κ. Αμυνταίου | από 26-7-2017 έκθεση αυτοψίας(17/2017) όπως διορθώθηκε σε συνδυασμό με την από 2-8-2001 έκθεση αυτοψίας (24/2001) | Γεωργιάδης Λάζαρος (φερόμενος ιδιοκτήτης από την έκθεση αυτοψίας) |  |

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επόμενη της διενέργειας της Παρούσας Πρόσκλησης.

| Ημερομηνία: ……………… | Για τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο |
| --- | --- |
|  | Σφραγίδα / Υπογραφή Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα…………………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)…………………   	                Ημερομηνία έκδοσης .......

ΕΥΡΩ.……

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Διεύθυνση Οικονομικού –Τμήμα Προμηθειών Δ.Υ. & Κρ. Οχημάτων

Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ………… ΕΥΡΩ   …………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ .…...........................................................…………....                  (και ολογράφως)…………………..................................................………………….. υπέρ του οικονομικού φορέα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. ……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νση………………………………………………………….* για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών κατεδάφισης, σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση με τίτλο «…………..»  δυνάμει  της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Το παραπάνω ποσό καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ), το τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  σε τυχόν  ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και δύο  (2) μήνες μετά τη λήξη της αντίστοιχης υπογραφείσας σύμβασης.

Με τιμή,

Τράπεζα…………

Κατάστημα……….

* στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία για κάθε μέλος της ένωσης